## Slide 1: 事業所運営会議第２部
- 共通システム担当 -
開示範囲 | （ＫＩＣ）限り
情報オーナー部門長 | ［ＩＴ推］長
作成日 | ２０２２-１０-１３
２０２２年１０月１３日
［ＩＴ推］（共開G）

## Slide 2
- 22B -

## Slide 3: 共通システム 重点施策（１／４）
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | ＪＶ新経理システム導入 | ☆水谷,海江田 | 【概要】Dream21の保守サポート切れ（2023年9月）に伴い、次期JV経理システム切替（2023年4月）に向けたパッケージ選定、システム構築を行う。 【進捗】新システム構成、ベンダーへのデータ提供につき、工場管理ＷＧへ提案を実施、１０／１１承認頂いた。 １０／Ｅデータ提供に向けて情報セキュリティ調査・判定申請書の[総]長承認をはじめ抜け漏れなく行う。 | 投資提案 | 無 | － | 設計 | 
② | ②データ活用推進ＰＪ(Ｐｈａｓｅ２) | ☆大谷,浅野 | 【概要】データを活用して業務効率化をはかるべく、Phase1では(施)インフラ/(勤)人材/(勤)工場運営/(企)コストの４つの領域の改善を実施、Phase2では[総],[経],[生],[調達]に若手を派遣、業務を理解しつつ現場の課題抽出と改善をはかる。 【進捗】若手派遣は [生],[調達]が10/1から [経]が10/11から駐在開始。[総]は11/1を予定。 現在は各部門のメンターについて受入教育中、いくつか業務課題も連携頂いており、毎日ＰＪ側へ状況を報告。 | 受入教育 | 無 | － | 業務体験 | 
③ | ＪＭＤノーツ脱却 (ＳＰＥＣＴＲＵＭへの移行) | ☆安念,廣田 | 【概要】ウェスタンデジタルとの情報共有を目的としたJMD-NotesサーバのH/Wサポートが終了しており、障害発生時に復旧できなくなる事で製造への影響し、最悪の場合はウェスタンデジタルからの求償に及ぶリスクがある。 【進捗】次の改善アイテムとして他システム(300mmアプリ、D/S Navi、Plas.Net）接続認証としてNotes認証の要件着手。 | 提案/開発 | 無 | － | 運用 | 
④ | 電子印鑑による業務効率改善 | ☆三田 | 【概要】コロナによる在宅勤務推奨にも関わらず、押印の為の出社が必要となっている。印鑑を使った社内文書管理や規定は監査などでも有効であり、多くの規定で複雑に絡み合って定義されている事から印鑑廃止は容易にできない事から、電子印鑑を採用し業務の効率化をはかる。 【進捗】 １１／Ｅまで（施）試行中。 | 試行 | 無 | リスケ | 運用 | 
⑤ | 新人事システム（RISE-PJ） | ☆谷口,東 | 【概要】ＡＱＵＡ／Ｇｅｎｅｒａｌｉｓｔに代わる新人事関連システムを２０２２年８月に試行運用する。 【進捗】10月給与の会計(BizKO)連携については、先月に続き事前確認を行い会計(BizKO)接続となる。また、8月の運用開始以降、会計システムへの接続機能(給与/賞与チャージ関連データ)が本社で手当てされない事による手動対応が続いており、まずは10/13に拠点側の（経G）（勤）（共開G）にて認識合わせを行い、本部事務局へエスカレーションする予定。 | 本番運用 | 無 | リスケ | ー | 
タスク | 達成目標 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備考
分社・統合化、各種ＰＪなど の横断活動 | ①ＪＶ新経理システム導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ②データ活用推進ＰＪ(Ｐｈａｓｅ２) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ③ＪＭＤノーツ脱却(SPECTRUMへの移行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ④電子印鑑による業務効率改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ⑤新人事システム（ＲＩＳＥ－ＰＪ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム構築
データ自動連携対応（四半期会計）
▼Workday稼働
データ自動連携対応（年度会計）
周辺システム改修
テスト
仮稼働
▼3/27 Go-Live
▼5/8 4月決算締め
共通ツール開発①(THP)開発
共通ツール開発①(THP)改修
共通ツール開発①(THP)試行
共通ツール開発②(残業超過)
チーム活動②
３件(ノーツログイン認証)
３件(選定中)
［総］［生］［経］［調達］で業務習得、課題抽出
課題の選定
ＩＴ投資
▼9/29 Kick-Off
▼12/2 ステアリング
▼2/3 ステアリング
▼4/7 ステアリング
▼6/2 ステアリング
参照のみ(２８件)
３件(ノーツログイン認証)
［ＩＴ推］、（施）試行
（施）
（ＦＥＤ）
（Ｆ製技）
順次展開
説明会

## Slide 4: 共通システム 重点施策（２／４）
タスク | 達成目標 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備考
ＫＩＷ 新棟立上げ （Ｋ２） | ①Ｋ２立上に伴う各システム対応 （経理支援・ガスボンベ管理・出荷管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/6 サーバ室 2023/8 CR(OPEN)
 | ②駐車場許可証システム展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022/12 試行 2023/1 運用
品質向上 ・業務改善 | ③遵法調達システム効率向上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ④発注仕様書の社外送付機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ⑤設備予実システム改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ⑥固定資産ファイル保管システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義
開発／テスト
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
➀ | Ｋ２立上に伴う各システム対応 | ☆谷口,全員 | 【概要】「Giga Fab構築に向けたOne Operation構想」に向けて、２棟を１棟にみなした統合生産により効率化をはかる。 【進捗】１０月から、（KIW）カウンターパートへの要件ヒアリングに着手、経理支援、ガスボンベ、出荷管理システムは変更規模が大きい事からIT投資として、入場許可証、食堂POS、固定資産管理、調達、工事、化学物質管理、貸出管理、機連スケジュールは保守対応として必要時期に向けて対応を進める。 | 要件定義 | 無 | － | 開発 | 
② | 駐車場許可証システム展開 | ☆安念,谷口 | 【概要】北上では四日市で導入されている駐車場システムを利用していなかったが、利用者数の把握、不正利用など問題があり、駐車場の利用状況を正確に把握することを目的にシステム化。 【進捗】ＩＴ投資提案を8/8に実施、承認頂いた為、開発に着手。１月試行、２月から本番運用を目指す。 | 開発 | 無 | － | ＢＩＴ | 
③ | 遵法調達システム効率向上 | ☆浅野 | 【概要】遵法調達システムについて、装置の搬出における移転費/撤去費用の乖離が問題視されており、21年度は移転、撤去を合わせて60億円規模の乖離となっている。乖離の実態を把握するために、遵法調達システムに搬出移設固定Noを入力できるようにすることで予実管理を行い、精度の向上を目指す。また同システムの利便性を高めるための改修も併せて実施する。 【進捗】要件定義中 | 要件定義 | 無 | － | 開発 | 
④ | 発注仕様書の社外送付機能 | ☆浅野 | 【概要】発注仕様書の社外送付作業について作業漏れおよび作業に時間がかかるという問題が発生している。 今期は送付の条件、送付の内容など現状の把握を進めるとともに、来期でのシステム提案に向けた準備を行う。 【進捗】未着手 | 未着手 | 無 | － | 要件定義 | 
⑤ | 設備予実システム改修 | ☆水谷・海江田 | 【概要】今後の北上の設備投資件数の増加に伴い、管理業務工数も増加する為、ローカルで管理しているデータのDB化を行い、検収支払計画の管理作業工数の削減を図る。（▲200H/月(2拠点)) 【進捗】7/25にIT投資提案を行い、8/24にキックオフを実施、開発中。 | 開発 | 無 | － | ＢＩＴ | 
⑥ | 固定資産ファイル保管システム | ☆水谷・海江田 | 【概要】固定資産のエビデンスを紙でファイリングする作業に時間を要している為、システム化することにより、作業工数の低減及び用紙の削減を図る。(工数▲129H/月、印刷枚数26,190枚/月) 【進捗】スクラッチ、楽々WFについて、コロナの影響や優先対応案件等により、工数見積回答が延期となった。10/14目途で工数見積を実施いただいている状況。 | 要件定義 | 無 | － | 開発 | 
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
開発
▼IT提案(11/17)
テスト
ＢＩＴ
試行
▼Go-Live(12/E)
開発／テスト
ＢＩＴ
要件
▼IT提案(11/28)
開発／テスト
▼Go-Live(12/26)
▼Go-Live(3/27)
要件
▼IT提案(11/28)
開発／テスト
要件
▼IT提案(4/21)
開発／テスト
▼Go-Live(3/23)
ＢＩＴ

## Slide 5: 共通システム 重点施策（３／４）
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | 動力点検 Phase4 一括承認機能 | ☆三田、東 | 【概要】点検項目入力後の確認/承認に於いて、承認(点検)設定と漏れ/抜けによる作業負荷が増加している事から、OKの点検項目は一括承認を可能とするなど作業負荷低減を図る。（▲5,776k\/年） 【進捗】点検実施後の承認申請ルート選定の省力化、承認者の承認作業軽減で約14,000K\/年の省力化として、7/7のIT実行審議の承認頂き、7月末より開発に着手。1月からの運用開始を目指す。 | テスト | 無 | － | ＢＩＴ | 
② | 動力点検 Phase4.5 入力・計算ミス防止機能 | ☆三田、東 | 【概要】点検項目の入力作業に於いて、人計算による差分入力を自動算出することで、作業負荷の低減を図る （▲6,000k\/年） 【進捗】要件定義着手 | 要件定義 | 無 | － | 開発 | 
③ | 動力点検 ATC展開 | ☆三田、東 | 【概要】現在、Excelマクロをベースとしたオリジナルのツールにて点検作業を実施している（ATC)について、（四日市）と利用ツールを統合し、動力設備の分析・管理能力の向上を目的とし、（四日市）版動力点検システムの展開を行う 【進捗】（四日市）版と同じ、マスタ構成を構築。既存のATC版のシステムと比較し、システム側で対応できるマスタの取り込みと、ユーザー側で作業してもらうマスタの取り込みの切り分けを実施 | 準備 | 無 | － | ＢＩＴ | 
④ | 外注コスト一括集計機能改善 | ☆三田、東 | 【概要】外注加工費の集計業務、分析データの自動出力により、分析データの見えるかする事で、一貫コストの拠点別集計が可能になり、アロケーションの集計・分析の作業効率改善（29.33h/月→0.2h/月）とTAT短縮（4日→1日）により、1回/月→2回/月の見直しが可能になる。 【進捗】6/20にIT提案実施。10月から試行運用開始。 | テスト | 無 | － | 運用 | 
⑤ | 月次版後工程テストコスト 集計分析ツール出力期間拡張 | ☆三田、東 | 【概要】既存のFTCVision月次版システムにおいて、生産情報・製品情報の取り込み及び処理・出力のレンジ拡張を基本1期から3期に拡張する。 【進捗】パートナー3社にて事前価格回答依頼を実施、回答待ち。パートナー選定及び実行審議を実施予定。 | 要件定義 | 無 | － | 開発 | 
タスク | 達成目標 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備考
品質向上 ・業務改善 | 施設 IT/IoT化 | ①動力点検 Phase4 一括承認機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ②動力点検 Phase4.5 入力・計算ミス防止機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ③動力点検 ATC展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 後工程 改善/適正化 | ④外注コスト一括集計機能改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ⑤月次版後工程テストコスト 集計分析ツール出力期間拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ＢＩＴ
テスト
ＤＢ／マスタ整備
ＢＩＴ
▼Go-Live判定（12/26）
要件定義
開発／テスト
ＢＩＴ
▼Go-Live判定（3/28）
ＢＩＴ
▼Go-Live判定（12/26）
▼Go-Live判定（10/26）
要件定義
開発／テスト
ＢＩＴ
▼Go-Live判定（1/11）
▼IT提案(10/17)

## Slide 6: 共通システム 重点施策（４／４）
タスク | 達成目標 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 備考
システム 基盤強化 | ①WindowsServer2012 EOSL対応 Phase2：北上９台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Windows2012 全25台（本番＋開発） 22A(Ph.1):四日市 9台 22B(Ph.2):北上 9台 23A(Ph.3):四/北/本 7台
 | ②WindowsServer2012 EOSL対応 Phase3：四日市4台／北上2台／本社1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ③サーバリストア時のシステム構築手順の整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全16台（本番） 22A(6台) 22B(6台) 23A(4台)
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | Windows Server 2012 EOSL対応 Phase2：北上９台 | ☆浅野,西川 | 【概要】2023年10月にWindows Server 2012のサポートが終了するため、システム移行が必要となる。対象全25台を3期に分け移行すべく、今期22Bは、入場許可や物品搬出などの計4システムが稼働している、（北上）共通基盤１、２の6サーバを2023年1月に移行する。 【進捗】検証作業に着手 | 検証 | 無 | － | 準備 | 
② | Windows Server 2012 EOSL対応 Phase3：四日市／北上７台 | ☆水谷,西川 | 【概要】2023年10月にWindows Server 2012のサポートが終了するため、システム移行が必要となる。対象全25台を3期に分け移行すべく、今期22Bは、入場許可や物品搬出などの計4システムが稼働している、（北上）共通基盤１、２の6サーバを2023年1月に移行する。 【進捗】未着手 | なし | 無 | － | サーバ構築 | 
③ | BCP対策 サーバリストア時のシステム構築手順の整備 | ☆西川、中野 | 【概要】 21Aに北上CLサーバで、共通システムが確立したリストア手順が使用出来ない問題が発覚した。その対策として、共通システムのリストア手順が使用出来ない場合は、新規にシステムを構築する手順にてリストアを実施するというルールを設置。新規システム構築手順の整備がされていないため、今期は、対象全18台中、北上6台に対し整備を実施する。 【進捗】未着手 | なし | 無 | － | サーバ構築 | 
④ |  |  |  |  |  |  |  | 
検証
切替準備
サーバ構築
システム構築
検証
切替準備
▼切替（1/15）
▼クラウド提案（12/M）
▼切替（5/M）
サーバ構築
手順書作成
検証
サーバ構築
手順書作成
検証
Step2：北上共通基盤１、２（計６サーバ）
Step3：四日市/北上汎用サーバ（計４サーバ）

## Slide 7
トピックス

## Slide 8: 共通システム対応 トピックス（１／２）
１．ＲＩＳＥ-ＰＪ：新人事システム（Ｐ３）導入に伴う会計処理への連携課題をエスカレーション
８月に新人事システム（Ｐ３）導入後、初めてとなる９月度の四半期決算は新人事システム（Ｐ３）から必要な情報が連携されない問題を抱えていたため事前に関係部門を交え対応策を協議。今回、新制度となる在宅勤務手当の会計処理方法や四半期決算に必要な引当情報（残業料、法定福利費、各種手当（在宅勤務、深夜手当など））が新人事システム側からデータ連携されず、暫定的に必要な情報を入手、手作業にて仕訳データを作成後、会計システム（ＢＩＺＫＯ）へ接続、同作業を（横浜）にも展開し９月度の四半期決算は大きな問題には至らなかった（既報）。このままでは、今後迎える３Ｑ決算（１２月）、年度決算（３月）に影響を与える可能性が高い事から、早急に新人事システム（Ｐ３）および本部ＩＴのシステム対応を行って頂く必要があり、現状の課題と解決案を取り纏め、 （四日市）関係部門（勤労、経理、ＩＴ）それぞれから本部へ対応依頼としてエスカレーションしていく事とした。依頼事項は大きく２点あり、①Ｐ３から処理に必要なデータ（交替勤務手当、深夜手当、退職者法定福利費）の連携依頼、②給与チャージシステムの改修（在宅勤務手当等、新制度導入に伴う引当機能追加）で３Ｑ決算（１２月）までに準備完了を要請する。

## Slide 9: 共通システム対応 トピックス（２／２）
２．設備納期見える化：納期アラームの見える化に向けて（企設）設備納期確認表のツール開発に着手
昨今のコロナをはじめ世界的な情勢により調達納期の確保が困難となっており、（四日市）設備搬入計画に大きく影響が出ている事から、納期確保ＰＪとして［四生技］主体で納期確保体制を整備、納期フォローを週次化するなどの取り組みを行っている。また、（四日市）設備の取り纏めを行っている（企設）では、関連部門から挙がってくる希望納期、メーカー回答納期を元に設備納期確認表を作成、注目設備のみピックアップして当初予定からの変化や遅れなどを色分けしたスケジュール線を２回／月の報告タイミングに合わせて手作業で作成する事で納期アラーム状況を把握している。まずは（企設）作業をターゲットにツールによる自動化をはかる事で作業負荷の軽減、アラーム状況の早期把握を推進すべく、９月からヒアリングに着手、概ねシステム要件が確認できた事から１１月中の利用開始を目指してツールの開発に着手する。並行して（共開Ｇ）でサービスしている付帯納期管理システム、機連工事スケジュール管理システムの情報も納期確保ＰＪの活動に利用できないか［三生技］、［一生技］と検討を進めている。

## Slide 11
- 22A -

## Slide 12: 共通システム 重点施策（１／４）
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | 新人事システム（RISE-PJ） | ☆谷口,東 | 【概要】ＡＱＵＡ／Ｇｅｎｅｒａｌｉｓｔに代わる新人事関連システムを２０２２年８月に試行運用する。 【進捗】新たに適用された通勤/在宅勤務手当の期末引当について、９月決算は何とか大きな問題なく完了できた。 １０／１からＷｏｒｋｄａｙが稼働となり、組織・人事異動に伴う周辺システムへのデータ連携を順次開始、都度連携されるデータを拠点側で確認中。入退場（セキュリティゲート）は問題ない事が確認できた為、１０／４に取り込み開始した。 | 本番運用 | 無 | リスケ | ー | 
② | 次期JV経理システム検討 | ☆海江田,谷口 | 【概要】Dream21の保守サポート切れ（2023年9月）に伴い、次期JV経理システム切替（2023年4月）に向けたパッケージ選定、システム構築を行う。 【進捗】導入着手に必要な手続きとして、残す年間利用契約書の締結準備がほぼ完了、システム構築／教育／データコンバートを１０／Ｅには開始できる見込み。ベンダへのデータ提供が必要となる為、１０／１１に工場管理ＷＧで提案予定。 | 投資提案 | 無 | － | 設計 | 
③ | JMD-Notes 移行対応 | ☆谷口,安念,廣田 | 【概要】ウェスタンデジタルとの情報共有を目的としたJMD-NotesサーバのH/Wサポートが終了しており、障害発生時に復旧できなくなる事で製造への影響し、最悪の場合はウェスタンデジタルからの求償に及ぶリスクがある。 【進捗】新たなモチーフとして、（AMDC）で利用されている物品予約システムの開発に着手（IT投資額：4,075K円）12月運用開始を目指す。 | 提案/開発 | 無 | － | 運用 | 
④ | BCP工事トラブル時の初動対応改善 （工事施工確認書） | ☆谷口 | 【概要】ボンベ交換作業中の漏洩、配管撤去作業中の誤切断など、工事作業による製造装置への影響を抑える為、工事情報として有効な情報がある「工事施工確認書」のシステム取込、情報共有をはかる。 【進捗】８月から本番運用開始 | 運用 | 無 | － | － | 
⑤ | 電子印鑑による業務効率改善 | ☆大谷、三田 | 【概要】コロナによる在宅勤務推奨にも関わらず、押印の為の出社が必要となっている。印鑑を使った社内文書管理や規定は監査などでも有効であり、多くの規定で複雑に絡み合って定義されている事から印鑑廃止は容易にできない事から、電子印鑑を採用し業務の効率化をはかる。 【進捗】 １０／Ｍからの［施］試行に際し、対象者・対象文書の選定が完了。試行期間は［施］要望により１１／Ｅ。 | 試行 | 無 | リスケ | 運用 | 
タスク | 達成目標 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考
分社・統合化、各種ＰＪなど の横断活動 | ①新人事システム（ＲＩＳＥ－ＰＪ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ②次期ＪＶ経理システム検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ③JMDノーツ脱却(SPECTRUMへの移行) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ④BCP工事トラブル時の初動対応改善 （工事施工確認書） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ⑤電子印鑑による業務効率改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/21 スケジュール見直し 8/25 スケジュール見直し
受入テスト
プロトタイプ開発
運用
Workday/P3セットアップ＆データ移行
本番運用
試行運用
競合４社比較(概算見積)
提案準備
設計
▼
設備実施提案
▼ Go-Live判定
カスタマイズ開発
テスト
２件(300mmマスタ管理×２件)
▼
IT提案(4/26)
選定中(４件)
選定中
▼
IT提案(7/2５)
▼
IT提案(10/25)
試行
改修
試行
改修
▼恒久版構築
実施判定
評価
▼
部内提案(5/27)
[IT推]評価
部門展開
部門展開
部門展開
部門展開
部門展開
部門展開
▼
IT提案(5/16)
運用
試行
順次部門展開
発注
検討
発注

## Slide 13: 共通システム 重点施策（２／４）
タスク | 達成目標 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考
四日市 新棟立上げ （Ｙ７） | ①Ｙ７立上に伴う各システム対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022/4 CR(OPEN) 2022/5 システムリリース
 | ②新製品（BiCS8：CBA）対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022/6 試作量産開始 2022/6 システムリリース
ＫＩＷ 新棟立上げ （Ｋ２） | ③Ｋ２立上に伴う各システム対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/4 システムリリース 2023/5 CR(OPEN)
 | ④駐車場許可証システム展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022/12 試行 2023/1 運用
 | ⑤ガス管理リニューアル |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5/19)中止 K2PJ予算逼迫の為、返上
仕様検討(対応有無確認)
要件定義
開発・テスト
ＢＩＴ
要件定義
設計
開発・テスト
ＢＩＴ
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
➀ | Ｙ７立上に伴う各システム対応 | ☆谷口,全員 | 【概要】新棟対応に必要となる共通システム（対象１１システム）を改修する。 （駐車場／遵法／調達／工事／経理支援／固定資産／フロン／ガス／出荷管理／機連／動力点検） 【進捗】Y7棟食堂の7月オープン対応完了。 | 運用 | 無 | － | － | 
② | 新製品（BiCS8：CBA）対応 | ☆谷口,全員 | 【概要】新製品(BiCS8:CBA)に必要となる改修を行う。 【進捗】経理棚卸の１システムについて、３/３のIT実行審議で承認頂いた事からシステム開発中完了。 リリース準備が整った為、予定通り6/22リリース完了。 | 運用 | 無 | － | － | 
③ | Ｋ２立上に伴う各システム対応 | ☆谷口,全員 | 【概要】ＫＩＷ統合生産のコンセプトとして「Giga Fab構築に向けたOne Operation構想」として、２棟を１棟にみなした統合生産により効率化をはかる。新棟対応に必要となる共通システム（対象調査未着手）を改修する。 【進捗】ワンオペレーション構想に伴う経理上の課題（単価設定等）については、関係部門と相談の上、暫定案や運用で回避できる見込でクリティカルな課題はない状態。今後、同様にワンオペレーションのコンセプトによりシステムでK1／K2を区分する／しないを判断する必要があるため、カウンターパートとなる部門・担当者の選出され、各部門担当者へ個別にヒアリング等を開始、システム改修に必要な費用の算出を行っていく。 | 仕様検討 | 無 | － | 設計 | 
④ | 駐車場許可証システム展開 | ☆安念,谷口 | 【概要】北上では四日市で導入されている駐車場システムを利用していなかったが、利用者数の把握、不正利用など問題があり、駐車場の利用状況を正確に把握することを目的にシステム化。 【進捗】ＩＴ投資提案を8/8に実施、承認頂いた為、開発に着手。１月試行、２月から本番運用を目指す。 | 要件定義 | 無 | － | 設計 | 
⑤ | ガス管理リニューアル | ☆海江田,谷口 | 【概要】クライアント・サーバ型のレガシー構成となっているガス管理システム(Access+SQL*Server)をリニューアルし、Web化する事で可用性の向上をはかる。 【進捗】Ｋ２投資予算削減に伴い、必須機能でない事からＫ２投資は中止となった。 | 仕様検討 | 無 | － | 中止 | 
開発
▼CR（OPEN）
仕様検討(対応有無確認)
設計
試作量産
量産
テスト
開発
テスト
開発
リスケ後
リスケ前
IT提案(5/31)
▼
▼
IT提案(7/25)
試行
中止
仕様検討（リニューアル）
▼
IT提案(12/20)
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
設計
▼
IT提案(11/M)
▼
IT提案(9/20)
リスケ後
リスケ前

## Slide 14: 共通システム 重点施策（３／４）
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | スケジュール管理機能構築(Ph.3) | ☆三田、東 | 【概要】 (Y7)拡張及び管理項目の見直しを展開するも、当日実施する動力点検項目を人で管理/判断している状況であり「点検の漏れ」や「重複」があり作業ロスが発生している事からスケジュール機能を導入し、当日の点検項目のみを自動的に表示/指示し、作業負荷の削減を図る。（▲6,012k\/年） 【進捗】9/28に第3動力へのスケジュール機能導入と第1、第2動力についてもプログラムの切替を実施し、概ね問題無し。これにより計画していた全ての切替が完了。 | 運用 | 無 | － | ー | 
② | 一括承認機能構築(Ph.4) | ☆三田、東 | 【概要】点検項目入力後の確認/承認に於いて、承認(点検)設定と漏れ/抜けによる作業負荷が増加している事から、OKの点検項目は一括承認を可能とするなど作業負荷低減を図る。（▲5,767k\/年） 【進捗】点検実施後の承認申請ルート選定の省力化、承認者の承認作業軽減で約14,000K\/年の省力化として、7/7のIT実行審議の承認頂き、7月末より開発に着手。1月からの運用開始を目指す。 | 開発 | 無 | － | テスト | 
③ | ③動力点検データ見える化 (デジタルツインへのデータ連携) | ☆三田、東 | 【概要】全ての情報を［一生技］デジタルツインDBへ集約し、設備動力の 『安定供給』 『コスト管理』 『効率化』 を目指しており、まずは設備能力負荷状況をSpotFireにて分析可能とする。 【進捗】一生技にてデジタルツインへの動力点検データのコピー準備が整ったため、7/21よりデータコピー運用を開始。毎朝8時にデジタルルインDBにコピー実施。前日夜勤分の点検データがコピーされるよう対応を完了した。 | 運用 | 無 | － | ー | 
④ | 会計管理の適正化 | ☆水谷,東 | 【概要】KAC統合後の課題である、①現物と会計上の管理部門が不一致、②会計上の数量が現物の2倍に見えている事の対応と後工程コスト管理の適正化の為、２２Aからの運用変更に向け原価見積システムの統合化及び月次処理機能の拡張を行う。 【進捗】課題解決の施策として実施していた旧ＫＡＣの原価見積システムについて、４/15に（四日市）システムへデータ集約後大きな問題が無い事が確認できたため、5/31で完全クローズ（利用者情報を削除する） | 運用 | 無 | － | ー | 
⑤ | 外注コスト一括集計 | ☆三田、東 | 【概要】外注加工費の集計業務、分析データの自動出力により、分析データの見えるかする事で、一貫コストの拠点別集計が可能になる事で拠点間の比較、アロケーション検討の判断材料とするための土俵づくりと集計作業の自動化対応 【進捗】外注一貫コストの比較・アロケーションの集計・分析の作業効率改善（29.33h/月→0.2h/月）とTAT短縮（4日→1日）により、1回/月→2回/月の見直しが可能になる事で、変動する歩留/生産予定に追従しタイムリーなアロケーションの落とし込みが可能になる事を目的として、6/20にIT提案実施。10月の試行運用開始。 | テスト | 無 | － | 運用 | 
タスク | 達成目標 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考
品質向上 ・業務改善 | 施設 IT/IoT化 | ①Ph.3 スケジュール管理機能構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ②Ph.4 一括承認機能構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ③動力点検データ見える化 (デジタルツインへのデータ連携) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 後工程 改善/適正化 | ④会計管理の適正化（KAC統合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ⑤外注コスト一括集計機能改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
リリース･データ移行
▼本番運用（4/28)
▼データ移行（4/11~12）
要件確認
▼
IT提案(8/9)
開発／テスト
要件定義
開発・テスト
ＢＩＴ
要件定義
▼
IT提案(5/10)
▼Go-Live判定（9/2）（済）
開発／テスト
BIT
▼
IT提案(7/7)
▼Go-Live判定（12/E）
要件確認
ＤＢ連携構築
見える化構築
[一生技]
要件確認
開発／テスト
▼
IT提案(6/20)
▼切替（9/7）第一動力（済）
▼切替（9/14）第二動力（済）
▼切替（9/28）第三動力（済）
試行運用
本番運用

## Slide 15: 共通システム 重点施策（４／４）
タスク | 達成目標 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考
品質向上 ・業務改善 | ①設備予実システム改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ②固定資産ファイル保管システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム 基盤強化 | ③WindowsServer2012 EOSL対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Windows2012 全25台 22A(Ph.1):四日市 9台 22B(Ph.2):北上 9台 23A(Ph.3):四／北 7台
 | ④サーバ管理制度向上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義
開発・テスト
ＢＩＴ
▼IT提案(6/14)
☆：リーダー 赤字：遅れ・課題 青字：進捗あり
GAP：小：取戻しがきく、大：取戻し困難
# | 重点施策 | 担当 | 現在の状況 | 当初計画 | GAP | GAP 対策 | 次タスク | 次の予想 課題・リスク
① | 設備予実システム改修 | ☆水谷・海江田 | 【概要】今後の北上の設備投資件数の増加に伴い、管理業務工数も増加する為、ローカルで管理しているデータのDB化を行い、検収支払計画の管理作業工数の削減を図る。（▲200H/月(2拠点)) 【進捗】Y7やK2の投資の増大が見込まれる事により、管理件数が2023年4月にピーク（約30,000件）になる事による作業増加抑制の目的にＩＴ提案を実施承認が下りたので、開発に着手。１月の運用開始を目指す。 | 開発 | 無 | － | テスト | 
② | 固定資産ファイル保管システム | ☆水谷・海江田 | 【概要】固定資産のエビデンスを紙でファイリングする作業に時間を要している為、システム化することにより、作業工数の低減及び用紙の削減を図る。(工数▲129H/月、印刷枚数26,190枚/月) 【進捗】7月から（企設）との要件ヒアリングに着手、承認WFも必要な事から、楽々WF/SPS/スクラッチ開発の３案をベースに比較検討を行っている。ほぼ要件が固まりつつあり、10/17のIT実行審議に向けて準備中。 | 要件定義 | 無 | － | 提案 | 
③ | Windows Server 2012 EOSL対応 | ☆西川,中野 | 【概要】2023年10月にWindows Server 2012のサポートが終了するため、システム移行が必要となる。対象全25台を3期に分け移行すべく、今期22Aは（四日市）の物品搬出システムなどの3台を7月に、遵法調達システムなどの3台を8月に移行する。 【進捗】物品搬出／駐車場許可証／フロン管理／動力点検／設備予算管理／購買実績などをサービスしている共通基盤２、遵法/調達、固定資産管理、輸出管理、入場許可申請、工事電子承認、貸出管理、FTCVisionなどをサービスしている共通基盤１サーバー切替後、一連の運用監視も概ね問題無い事が確認できたため、9/30までに旧サーバーの停止を行いクラウドサービス解約予定 | 運用 | 無 | － | － | 
④ | サーバ管理の精度向上 | ☆西川 | 【概要】サーバの導入から廃棄までに行う手続きが散在しているため、手続きの抜け漏れによるスケジュール遅れのリスクや都度内容を確認しなければならないことにより、余分な作業・確認時間がかかっている。問題解決のための仕組みを導入を実施する。 【進捗】サーバ運用管理ツールの開発完了、関係者で確認し大きな問題が無かった事から9/12、15に［ＩＴ推］関係者への説明会を実施。10月に予定されている23年度中期設備投資計画策定にて試行開始（~23/10予定） | 試行 | 無 | リスケ | 運用 | 
要件定義
開発・テスト
BIT
要件定義
開発・テスト
▼
IT提案(10/17)
サーバ構築
▼
CL提案(4/5)
検証
切替準備
▼
切替(7/18)
▼
切替(8/17)
サーバ構築
検証
切替準備
▼北上CL申請(8/29)
Ph.1
Ph.2
要件定義
開発・テスト
▼
リリース(9/12)
リスケ後
リスケ前
▼ IT提案(7/25)