## Slide 1: 統合マスタ・保全チーム月報
７月度 報告 -
開示範囲 | （ＫＩＣ）限り
情報オーナー部門長 | ［ＩＴ推］長

## Slide 2: 8月作業一覧
分類 | アイテム名 | 期間 | 現状 | 進捗
週報アイテム | Diagnostics Pack, Oracle Tuning Pack 導入 | 2022/4/1-2022/9/30 | 説明資料を作成中 | 遅延なし
個人アイテム | 新規機能を提案及び実装 | 2022/4/1-2023/3/30 | 機能を検討中 | 遅延なし
個人アイテム | レシピ(可変パラメータ)の最適化プログラムの構築 | 2022/4/1-2023/3/30 | プログラム構築8割完了 | 遅延なし

## Slide 3: ８月度 作業報告（１／３）
１．週報アイテム：Diagnostics Pack, Oracle Tuning Pack 導入 概要 ：統合マスタV2はデータの一括操作を軸としたシステムであることからサーバへの負荷が多大であり、DB系切り替えが多く発生していた。またマスタ登録のTAT短縮を目的としたため、レスポンスが重要である。機能面で一括処理を構築したならば非機能面においても同等にすることが必要と考えている。2012/12に立て続けにDB切り替えが発生したごろから、SQLプロファイルとパラレル化の適用を実施している。これら機能は上記2つのパックが必要であるため、９月ライセンス取得に向け目指す。
背景 ：統合マスタシステムではDBの問題が多くみられる
目的 ：問題の解決や、さらなる性能の改善を行う
問題・課題：インシデントが分からない事が多く、対応策が原因に効果的かが不明。性能改善にしても現状の手法では限界がある。過去の原因不明の系切り替えは処理負荷の高いクエリよってDiskI/Oが発生し、Disk容量も枯渇していることから、原因不明の切り替えが発生したと予想している。この際、パラレル化は有効である(ページ4)。直近で起きたSGA領域不足により系切り替えはパラレルによるプロセスの増加が原因と考えられる。よって立て続けに生じる原因不明の系切り替えはDiskI/Oが原因となる。
施策 ：既にEEであることから、パックの使用は可能な状態であるため、効果計測を目的として一部機能を使用し効果を検証した
TGM3インスタンスにおいては 30/s 以上のクエリに関して自動でパラレルになるよう設定済み
全体進捗：
8/Eに[IT推]GMへ説明を行い、oracleの払い出しに含まれるようにする。説明資料を作成中。
今月の実績・作業内容：
説明資料作成、及びAWR監視の元、プロファイル、パラレル化の適用。
来月の計画：部長への説明
課題／対策案：特になし。s
特記事項：特になし。

## Slide 4: 系切り替えの原因(推測)
Cpu数４つとし全てのクエリは負荷の重い(DiskI/Oが発生する)処理とする
クエリ
クエリ
クエリ
クエリ
CPU
CPU
CPU
CPU
Roziiku
メモリ(PGA)
Disk
クエリ
２クエリのためPGAに空きがある。物理的なDiskI/Oでなくなったため処理速度上昇
DiskI/Oも処理数が減っているため減少
クエリ
クエリ
クエリ
クエリ
CPU
CPU
CPU
CPU
Roziiku
メモリ(PGA)
Disk
クエリ
クエリ
クエリ
全クエリでPGAが足らずDiskI/Oが発生
DiskI/O領域もたらず系切り替え発生
キュー構造(リソースが足りない場合には待機させるよう設定)
Roziiku
メモリ(SGA)
パラレルにより、プロセスが数が上昇SGA領域が軽圧迫
○通常
○パラレル化

## Slide 5: ８月度 作業報告（２／３）
１．個人アイテム：設計～実装を行う 概要 ：
背景 ：
目的 ：各フェーズを担当することで必要なスキルを身に付ける
全体進捗：
全体スケジュールとしては2022 8/Eまでに設計完了,2022/12/Eまでに実装完了。
実装機能についてはいくつか提案し、検討中
今月の実績・作業内容：設計書の作成を作成した
来月の計画：設計まで実施し、GPMの承認
課題／対策案：特になし。
特記事項：特になし。

## Slide 6: ８月度 作業報告（３／３）
１．個人アイテム：レシピ(可変パラメータ)の最適化プログラムの構築 概要：kioxiaでは
背景 ：kioxiaではSEM画像に対して画像処理を使った自動不良品検出などがシステム化されているが、不良となる原因や歩止まり向上とするシステムは実装されていない。特にグレード選別で動作速度が改善を行うことで他社との性能差を圧倒が可能と考えられる。
一般にCPUやGPUのLSIでは多数のMOSトランジスタを配線で接続することで構成されていて、動作速度はページ8のようなかねあいでできまる。
Mosトランジスアの動作速度を決める「電流(I) – 電圧(V) 」特性は次の式で決まる。
この式から分かるように同一のマスクを使っていてもWやLの寸法あるいはゲート絶縁膜の厚さによるCoの値は製造企画範囲内でばらつき、結果としてI-Vと癖にもバラツキが生じる。また配線の幅や寸法あるいは暑さも企画範囲内でバラツキ、結果として配線遅延にもバラツキが生じる。
この2つのかねあいにより、製品としての動作速度に違いが生じる。
これらを解決するには非常に多くのMosトランジスタとそれらを接続する配線の全体に関わる問題のため、パラメータのどんな組み合わせに対して同速度の明らかな違いが生じているかの特定が問題で、現状半導体はロジックにしろメモリにしろでたところ勝負になり選別工程に託されている。
目的 ：レシピ(可変パラメータ)を取得しパラメータの最適化が分かるようなプログラムの実装
問題・課題：説明変数や解析結果のデータ(EDB)については取得できたが、データの意味がわからないことが多い。
施策 ：詳しい方に聞き込み調査を行う。もしくは(一生技)の方。パラDB
全体進捗：2023までにある程度の実装を完了とさせる。
今月の実績・作業内容：実装は大幅に実施した。
来月の計画： EDB(解析DB)にてパラメータの取得が可能となった。今後テストを行う。
課題／対策案：パラメータや測定値の意味が分からない事が多い。引き続き調査が必要
特記事項： 特になし